MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

SISEG

CONSULTORES CESGA ATJ

2014

Contenido

INTRODUCCION	5

INGRESO AL SISTEMA SISEC	6

MENU PRINCIPAL	6

OPERACIONES PERSONA	7

ADICION DE PERSONA	7

MODIFICACION DE PERSONA	8

ELIMINACION DE PERSONA	9

OPERACIONES USUARIOS	9

ADICION DE USUARIO	10

MODIFICACION DE USUARIO	11

ELIMINACION DE USUARIO	12

REGISTRO DE PROYECTO	13

REGISTRO DE NUEVO PROYECTO	14

MODIFICACION DE DATOS DE PROYECTO	15

ADICION DE ESTUDIO	17

ELIMINACION DE ESTUDIO	18

ADICION DE SEGUIMIENTO	19

MODIFICAR SEGUIMIENTO	20

ELIMINAR SEGUIMIENTO	21

REPORTE DE REGISTRO DE PROYECTO	21

EVALUACION	22

REGISTRO DE EVALUACION DE PROYECTO	23

ADICION DE DOCUMENTOS	25

EDITAR UN DOCUMENTO	26

ELIMINACION DE DOCUMENTOS	26

REPORTE DE EVALUACION	27

MODULO DE APROBACION	28

ADICION DE COMPONENTE	30

MODIFICACION DE COMPONENTE	31

ELIMINAR COMPONENTE	32

ADICION DE PARTICIPANTE	32

ELIMINACION DE PARTICIPANTE	33

LICITACION APROBACION CONTRACION ADJUDICACION	33

MODIFICACION DE LAC	34

ADICION DE LICITACION	38

EJECUCION	40

REPORTE DE LAC	41

EJECUCION	42

ADICION DE CONSTRUCCION	46

MODIFICACION DE CONTRUCCION	47

ELIMINACION DE CONSTRUCCION	48

ADICION DE INFORME	48

MODIFICACION DE INFORME	49

ELIMINACION DE INFORME	50

ADICION DE ENSAYO	51

MODIFICACION DE ENSAYO	52

ELIMINACION DE ENSAYO	53

REPORTE DE EJECUCION	53

VISTA CAMPO	54

MODIFICACION DE VISTA CAMPO	55

ADICION DE MAQUINARIA	57

ELIMINACION DE MAQUINARIA	58

ADICION DE PERSONAL CLAVE	59

ELIMINACION DE PERSONAL CLAVE	60

ADICION DE DOCUMENTOS (VISTA CAMPO)	60

ELIMINACION DE DOCUMENTO	61

REPORTE VISTA CAMPO	62

CIERRE PROYECTO	63

MODIFICACION DE CIERRE PROYECTO	63

ADICION DE ESTACION CIERRE	65

ELIMINAR CIERRE PROYECTO	66

REPORTE CIERRE PROYECTO	66

INDICADORES	67

MONITOREO  DE INDICADOR	68

ADICION DE PERIODO	69

MODIFICAR PERIODO	70

ELIMINAR PERIODO	71

ADICION DE INDICADOR	71

ELIMINAR INDICADOR	72

REPORTE DE INDICADORES	73

# INTRODUCCION

1.1 Propósito del Documento

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Sistema Seguimiento de Proyectos. Este sistema permite la gestión de registro de información de etapas de un proyecto en módulos.

Los módulos que permiten el registro y consecuentemente hacer seguimiento a un proyecto son:

- Registro de Proyecto

- Evaluación de Información de Proyecto

- Aprobación de Proyectos

- Licitación Adjudicación Contratación

- Ejecución

- Vista Campo

- Cierre de Proyecto

# INGRESO AL SISTEMA SISEC

# MENU PRINCIPAL

# OPERACIONES PERSONA

# ADICION DE PERSONA

# MODIFICACION DE PERSONA

# ELIMINACION DE PERSONA

# OPERACIONES USUARIOS

# ADICION DE USUARIO

# MODIFICACION DE USUARIO

# ELIMINACION DE USUARIO

# REGISTRO DE PROYECTO

# REGISTRO DE NUEVO PROYECTO

# MODIFICACION DE DATOS DE PROYECTO

# ADICION DE ESTUDIO

# ELIMINACION DE ESTUDIO

# ADICION DE SEGUIMIENTO

# MODIFICAR SEGUIMIENTO

# ELIMINAR SEGUIMIENTO

# REPORTE DE REGISTRO DE PROYECTO

# EVALUACION

# REGISTRO DE EVALUACION DE PROYECTO

# ADICION DE DOCUMENTOS

# EDITAR UN DOCUMENTO

# ELIMINACION DE DOCUMENTOS

# REPORTE DE EVALUACION

# MODULO DE APROBACION

# ADICION DE COMPONENTE

# MODIFICACION DE COMPONENTE

# ELIMINAR COMPONENTE

# ADICION DE PARTICIPANTE

# ELIMINACION DE PARTICIPANTE

# LICITACION APROBACION CONTRACION ADJUDICACION

# MODIFICACION DE LAC

# ADICION DE LICITACION

# EJECUCION

# REPORTE DE LAC

# EJECUCION

# ADICION DE CONSTRUCCION

# MODIFICACION DE CONTRUCCION

# ELIMINACION DE CONSTRUCCION

# ADICION DE INFORME

# MODIFICACION DE INFORME

# ELIMINACION DE INFORME

# ADICION DE ENSAYO

# MODIFICACION DE ENSAYO

# ELIMINACION DE ENSAYO

# REPORTE DE EJECUCION

# VISTA CAMPO

# MODIFICACION DE VISTA CAMPO

# ADICION DE MAQUINARIA

# ELIMINACION DE MAQUINARIA

# ADICION DE PERSONAL CLAVE

# ELIMINACION DE PERSONAL CLAVE

# ADICION DE DOCUMENTOS (VISTA CAMPO)

# ELIMINACION DE DOCUMENTO

# REPORTE VISTA CAMPO

# CIERRE PROYECTO

# MODIFICACION DE CIERRE PROYECTO

# ADICION DE ESTACION CIERRE

# ELIMINAR CIERRE PROYECTO

# REPORTE CIERRE PROYECTO

INDICADORES

# MONITOREO  DE INDICADOR

# ADICION DE PERIODO

# MODIFICAR PERIODO

# ELIMINAR PERIODO

# ADICION DE INDICADOR

# ELIMINAR INDICADOR

# REPORTE DE INDICADORES